|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение | | | № | 14 | | |
| к протоколу заседания коллегии  Администрации Аксайского района | | | | | | |
| от | 15.03. | 2024 | | | № | 1 |

Отчет о реализации

муниципальной программы Аксайского района

**«**Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Аксайского района» за 2023 год

Раздел 1. Результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для устойчивого территориального планирования, развития жилищного строительства и улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, в рамках реализации муниципальной программы Аксайского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Администрации Аксайского района  [от 29.12.2018 №](https://www.donland.ru/documents/9722/)883 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован ряд мероприятий.

1.Обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области - отсутствие возможности улучшения жилищных условий молодых семей – в 2023 году обеспечено государственными жилищными сертификатами 1 молодая семья;

2.Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – в 2023 году 15-ти детям-сиротам предоставлены квартиры.

3. Реализованы мероприятия по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан». В ноябре 2023 года Администрацией Щепкинского сельского поселения были произведены выплаты в связи с изъятием жилых помещений в аварийном доме 4 семьям, были расселены 7 человек.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных и приоритетных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» предусмотрена реализация 4 основных мероприятия и 4 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства» – финансирование на 2023 год не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.2 «Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений муниципальных районов Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом» – финансирование на 2023 год не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства» - финансирование на 2023 год не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.4 «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров» выполнено.

В 2023 году продолжался мониторинг реализации мероприятий по сокращению прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья, сохранено.

По подпрограмме «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, из них 2 контрольных события не достигнуты в связи с отсутствием финансирования, 2 контрольных события реализовываются постоянно, финансирование не требуется.

В рамках подпрограммы «Стимулирование развития рынка жилья» предусмотрены реализация 1 основное мероприятие, 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 2.1 «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства» – выполнено.

В рамках реализации основного мероприятия в 2023 году на территории Аксайского района организациями всех форм собственности и физическими лицами с учетом индивидуального строительства построено более 300,8 тыс. кв. метров общей площади жилья.

В рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 4 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1 «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (в том числе мероприятия регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»)» в 2023 году по соглашению между главным распорядителем средств областного бюджета и администрации муниципального образования о предоставлении субсидии от 25.07.2023 года администрации Щепкинского сельского поселения предоставлена субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в рамках подпрограммы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» в объеме 4 859 700 тыс.рублей. В ноябре 2023 года Администрацией Щепкинского сельского поселения были произведены выплаты в связи с изъятием жилых помещений в аварийном доме 4 семьям, были расселены 7 человек.

Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение жильем молодых семей в Аксайском районе» выполнено.

В рамках мероприятия выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 1-ой молодой семье.

Основное мероприятие 3.3 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» выполнено  в полном объеме.

В рамках мероприятия заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений для 15 детей-сирот.

Основное мероприятие 3.4 «Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семей которых имеется трое или более детей-близнецов; десять или более несовершеннолетних детей» не предусмотрено в связи с отсутствием таковых граждан в Аксайском районе.

По подпрограмме «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, по 3-м событиям мероприятия выполнены в срок.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

исполнение подрядными организациями условий  муниципальных контрактов;

предоставление собственниками аварийных жилых помещений необходимых документов для получения компенсации и расселения аварийного дома.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы Аксайского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Аксайского района» предусматривалось финансирование в размере 48 347,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета Аксайского района – 288,8 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района – 48 058,9 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета – 482,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 47 576,6 тыс. рублей).

Освоено 48 347,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета Аксайского района – 288,8 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района – 48 058,9 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета – 482,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 47 576,6 тыс. рублей).

Уровень реализации муниципальной программы в 2023 году в целом признается удовлетворительным.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрены 12 показателей, по 11-ти показателям фактическое значение соответствуют плановым, по 1 – фактические значения превышают плановые.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

 Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

 степень достижения целевого показателя 1. – 1,0;

 степень достижения целевого показателя 2. – 0,9;

 степень достижения целевого показателя 3. – 1,0;

 степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 1,0;

 степень достижения целевого показателя 3.1. – 1,0;

 степень достижения целевого показателя 3.2. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.3.– 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.4. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.7 – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,07 (11/12 = 1,07), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий составляет 1,0 (3/3 = 1), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (2/2 = 1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

48 347,7 тыс. рублей / 48 347,7 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Аксайского района, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района и бюджетов поселений.

1 / 1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

В ходе исполнения муниципальной программы в 2023 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

Степень достижения целевых показателей – 0,5;

Реализация основных мероприятий – 0,3;

Бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы:

1,07\*0,5+1,0\*0,3+1,0\*0,2= 1,03

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Аксайского района « Территориальное планирование

и обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Аксайского района» за 2023 года

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Территориальное планирование и

обеспечение доступным и комфортным жильем населения Аксайского района**»** за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной программы,  тыс. рублей. | | | Объёмы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. 1. | Подпрограмма 1. «Территориальное планирование  и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | служба главного архитектора Аксайского района, главный архитектор Аксайского района Кириченко И.С. | повышение доступности жилья и качества жилой среды путем  создания условий для развития территорий для жилищного строительства, в том числе для жилищного строительства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1. 2. | Основное мероприятие 1.1.  Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | служба главного архитектора Аксайского района, главный архитектор Аксайского района Кириченко И.С. | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.  Показатель вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства | служба главного архитектора Аксайского района, главный архитектор Аксайского района  Кириченко И.С.  Администрации городского и сельских поселений Аксайского района | увеличение доли земельных участков, включенных в перечень земельных участков, в том числе для жилищного строительства и комплексного освоения, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений муниципальных районов Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | служба главного архитектора Аксайского района, главный архитектор Аксайского района  Кириченко И.С. | карты (планы) объектов  землеустройства в отношении границ населенных пунктов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1.  карты (планы) объектов землеустройства в отношении границ населенных пунктов | служба главного архитектора Аксайского района, главный архитектор Аксайского района  Кириченко И.С. | уменьшение количества процедур, необходимых  для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1..3.  Обеспечение перспективных земельных участков  актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | служба главного архитектора Аксайского района, главный архитектор Аксайского района  Кириченко И.С. | сформированные территории, в том числе для жилищного строительства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1.  Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | служба главного архитектора Аксайского района, главный архитектор Аксайского района Кириченко И.С. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4.  Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров с целью | служба главного архитектора Аксайского района, главный архитектор Аксайского района Кириченко И.С. | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства,  в том числе стандартного жилья | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4.1.  Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров с целью | служба главного архитектора Аксайского района, главный архитектор Аксайского района  Кириченко И.С. | создание благоприятных условий в сфере строительства путем уменьшения административной нагрузки | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2. «Стимулирование развития рынка жилья» | сектор координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района Бесалян Н.А.;  служба главного архитектора Аксайского района Кириченко И.С. | стимулирование развития жилищного строительства,  включающее совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства | начальник сектора координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района Бесалян Н.А.  Главный архитектор Аксайского района Кириченко И.С.  Администрации городского и сельских поселений Аксайского района | доступный  рынок жилья,  в том числе стандартного жилья | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4.1  Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства | начальник сектора координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района Бесалян Н.А.  Главный архитектор Аксайского района Кириченко И.С.  Администрации городского и сельских поселений Аксайского района | доступный  рынок жилья,  в том числе стандартного жилья | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3. «Оказание мер государственной поддержки  в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Начальник сектора координации строительства и перспективного развития Бесалян Н.А.  Начальник отдела социального развития Ушакова Т.А. | исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 48 347,7 | 48 347,7 | 48 347,7 | - |
|  | Основное мероприятие 3.1.  Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Начальник сектора координации строительства и перспективного развития Бесалян Н.А. | ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4 189,0 | 4 189,0 | 4 189,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4.1.  Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Начальник сектора координации строительства и перспективного развития Бесалян Н.А. | снос аварийных домов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.2.  Обеспечение жильем молодых семей в Аксайском районе | отдел социального развития Администрации Аксайского района Ушакова Т.А. | обеспечение жильем молодых семей в Аксайском районе за счет предоставления субсидий на приобретение, строительство жилья | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 092,6 | 2 092,6 | 2 092,6 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.2.  Обеспечение жильем молодых семей в Аксайском районе | отдел социального развития Администрации Аксайского района Ушакова Т.А. | улучшение жилищных условий молодых семей Аксайского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 092,6 | 2 092,6 | 2 092,6 | - |
| 1. 2.3 | Основное мероприятие 3.3.  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей | отдел социального развития Администрации Аксайского района Ушакова Т.А. | обеспечение жильем детей-сирот Аксайского района за счет приобретения, либо строительства жилья и предоставляемого по договорам найма специализированного жилого помещения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 42 066,1 | 42 066,1 | 42 066,1 | - |
|  | Контрольное событие программы 3.3.  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. | отдел социального развития Администрации Аксайского района Ушакова Т.А. | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 42 066,1 | 42 066,1 | 42 066,1 | - |
|  | Контрольное событие программы 3.3.1.  Улучшение жилищных условий граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | начальник сектора координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района  Бесалян Наталья Александровна;  отдел социального развития Администрации Аксайского района Татьяна Александровна Ушакова | улучшение жилищных условий граждан из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 42 066,1 | 42 066,1 | 42 066,1 | - |
|  | Основное мероприятие 3.4.  Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов; в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | начальник сектора координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района Наталья Александровна Бесалян  отдел социального развития Администрации Аксайского района Татьяна Александровна Ушакова | решение жилищной проблемы граждан, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов; в составе семьи которых имеется десять или более  несовершеннолетних детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1. 3 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 48 347,7 | 48 347,7 | 48 347,7 | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Аксайского района « Территориальное планирование

и обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Аксайского района» за 2023 год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор)   (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2023 год | |
| план | факт |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Аксайского района» | | | | | | |
| 1. |  | Показатель 1. Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой | процентов | 50 | 50 | 50 | изменений не требуется |
| 2. | Показатель 2. Темп ввода жилья в эксплуатацию | | процентов | 127,8 | 127,8 | 100,0 | - |
| 3. |  | Показатель 3. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1. «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | | | | | | | |
| 4. | Показатель 1.1. Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков, в том числе для жилищного строительства и комплексного освоения, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории | | процентов | 48,4 | 48,4 | 48,4 | - |
| 5. |  | Показатель 1.2. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья | единиц | 8 | 8 | 8 | изменений не требуется |
| Подпрограмма 2. «Стимулирование развития рынка жилья» | | | | | | | |
| 6. |  | Показатель 2.1.Объем ввода жилья в эксплуатацию | тыс. кв. метров | 300,0 | 300,0 | 320,7 |  |
| 7. |  | Показатель 2.2. Доля индустриального жилищного строительства | процентов | 44 | 44 | 44 |  |
|  | | Подпрограмма 3. «Оказание мер государственной поддержки  в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | | | | | |
| 8. | | Показатель 3.1.Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | - |
| 9. |  | Показатель 3.2.Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (семей) | кол-во семей | 4 | 4 | 4 | - |
| 10. | | Показатель 3.3.Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат | кол-во семей | 1 | 1 | 1 | - |
| 11. | | Показатель 3.4. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | чел. | 15 | 15 | 15 | - |
| 12. |  | Показатель 3.5. \* Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов; количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | семей | - | - | - | заявления не поступали |
| 13. |  | Показатель 3.6. Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (тыс. кв. метров) | тыс.кв.м. | - | - | - | строительство не запланировано |
| 14. |  | Показатель 3.7. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (тыс. кв. метров) | тыс.кв.м. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |

Примечание.

–\* – предоставление жилья носит заявительный характер.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Аксайского района « Территориальное планирование

и обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Аксайского района» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа ««Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Аксайского района» | Всего | 48 347,7 | 48 347,7 | 48 347,7 |
| Бюджет Аксайского района | 288,8 | 288,8 | 288,8 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района |  |  |  |
| *В том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 482,3 | 482,3 | 482,3 |
| - областной бюджет | 47 576,6 | 47 576,6 | 47 576,6 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| - бюджет Аксайского городского поселения | - | - | - |
| - внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 ««Территориальное  планирование и развитие территорий, в том  числе для жилищного строительства»» | Всего |  | - | - |
| Бюджет Аксайского района |  | - | - |
| Безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района | - | - | - |
| *В том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - федеральный бюджет | - | - | - |
| - областной бюджет |  | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| - бюджет Аксайского городского поселения | - | - | - |
| - внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 ««Стимулирование развития рынка  жилья» | Всего | - | - | - |
| Бюджет Аксайского района | - | - | - |
| Безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района | - | - | - |
| *В том числе за счет средств:* | *-* | - | *-* |
| - федеральный бюджет | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| - бюджет Аксайского городского поселения | - | - | - |
| - внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3. «Оказание мер государственной  поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Всего | 48 347,7 | 48 347,7 | 48 347,7 |
| Бюджет Аксайского района | 288,8 | 288,8 | 288,8 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района | - | - | - |
| *В том числе за счет средств:* | *-* | - | *-* |
| - федеральный бюджет | 482,3 | 482,3 | 482,3 |
| - областной бюджет | 47 576,6 | 47 576,6 | 47 576,6 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| - бюджет Аксайского городского поселения | - | - | - |
| - внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

Аксайского района « Территориальное планирование

и обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Аксайского района» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы: «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Аксайского района» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. ««Территориальное  планирование и развитие территорий в, том числе для жилищного строительства»» | Начальник сектора координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района  Служба главного архитектора Администрации Аксайского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Системное развитие отдельных территорий Аксайского района под комплексную жилую застройку, с выходом объектов ввода по таким площадкам на уровень 5% от общего годового ввода жилья в районе | Ввод жилья на уровень 10 % от общего годового ввода жилья в районе. |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений  муниципальных районов Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным  кодексом РФ | Служба главного архитектора Администрации Аксайского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Внесение проектов внесения изменений в  генеральные планы городских и  сельских поселений | финансирование на 2023 год в рамках муниципальной программы не предусмотрено |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.  Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | Служба главного архитектора Администрации Аксайского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования | финансирование на 2023 год в рамках муниципальной программы не предусмотрено |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.5.  Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Служба главного архитектора Администрации Аксайского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства | финансирование на 2023 год в рамках муниципальной программы не предусмотрено |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Стимулирование развития рынка жилья» | Начальник сектора координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | финансирование на 2023 год в рамках муниципальной программы не предусмотрено |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства | Начальник сектора координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | финансирование на 2023 год в рамках муниципальной программы не предусмотрено |  |
| 3. | Подпрограмма 3. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Начальник сектора координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района  Отдел социального развития Администрации Аксайского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.  Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | сектор координации строительства и перспективного развития Администрации Аксайского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | В 2023 году расселен аварийный жилой дом на территории Щепкинского сельского поселения в п.Элитный, расселено 4 семьи, 7 человек |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2.  Обеспечение жильем молодых семей | Отдел социального развития Администрации Аксайского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение жильем молодых семей | В 2023 году обеспечена жилищным сертификатом 1 семья |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3.  Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Отдел социального развития Администрации Аксайского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | В 2023 году обеспечено жильем 15 детей-сирот из списка подлежащих обеспечению в 2023 году. Приобретено жилье в п.Темерницкий, п.Камышеваха |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4.  Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | Отдел социального развития Администрации Аксайского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей |  |