УТВЕРДЖАЮ

Заместитель Главы Администрации Аксайского района по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства

____________________       С.Я. Ушаков

План реализации муниципальной программы Аксайского района: «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности»  на 2015 год.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответствен ный исполнитель (заместитель руководителя СП; О(Ф)О/ФИО) | срок реализации (дата) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Объем ресурсного обеспечения* (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Отдел культуры ААР, в том числе МБУ; Управление образования ААР, в том числе МБУ | 31.12.2015 г |  | 592,8 | Х | Х | 592,8 | Х |
| По учреждениям культуры Аксайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обучение ответственного за тепло-хозяйство | Отдел культуры ААР, в том числе МБУ | 31.12. 2015 г | Уменьшение потребления энергоресурсов | 15,0 | Х | X | 15,0 | X |
| 1.2 | Облуживание узла учета тепла | Отдел культуры ААР, в том числе МБУ | 31.12. 2015 г | Уменьшение потребления энергоресурсов | 117,5 | Х | Х | 117,5 | X |
| 1.3 | Ревизия запорной арматуры, текущий ремонт системы отопления | Отдел культуры ААР, в том числе МБУ | 31.12. 2015 г | Уменьшение потребления энергоресурсов | 210,9 | Х | Х | 210,9 | Х |
| 1.4 | Профиспытания электрооборудования | Отдел культуры ААР, в том числе МБУ | 31.12. 2015 г | Уменьшение потребления энергоресурсов | 109,1 | Х | Х | 109,1 | Х |
| По учреждениям образования Аксайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обучение ответственного за тепло-хозяйство | Управление образования ААР, в том числе МБУ | 31.12. 2015 г | Уменьшение потребления энергоресурсов | 140,3 | Х | Х | 140,3 | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации требований повышения энергоэффективности, в соответствии с паспортами энергосбережения МБУ Аксайского района» | Отдел культуры ААР, в том числе МБУ; Управление образования ААР, в том числе МБУ | 31.12. 2015 г |  | 79,4 | Х | Х | 79,4 | Х |
| По учреждениям культуры Аксайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Инструктаж персонала по программе экономичного водопотребления. Вода | Отдел культуры ААР, в том числе МБУ | 31.12. 2015 г | Уменьшение потребления энергоресурсов | 0,8 | Х | Х | 0,8 | Х |
| По учреждениям образования Аксайского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Утилизация люминесцентных ламп | Управление образования ААР, в том числе МБУ | 31.12. 2015 г | Уменьшение потребления энергоресурсов | 78,6 | Х | Х | 78,6 | Х |

Начальник Управления КДХ ААР                                                                                                      Х.Ф. Бадгутдинов

Н.В. Лебедев

8(86350) 5-71-05