УТВЕРДЖАЮ

Заместитель Глава Администрации

Аксайского района по вопросам строительства,

Архитектуры и территориального развития.

_______________         М.А. Горохов

«03» августа 2015г.

План реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Аксайского района»

на 2015 год

| N | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | ответственный исполнитель (заместитель руководителя СП; О(Ф)О/ФИО) | срок реализации (дата) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие территории для жилищного строительства в Аксайском районе» | Ягольник А.Г. | 2014-2020 | Системное развитие отдельных территорий Аксайского района под комплексную жилую застройку, с выходом объемов ввода по таким площадкам на уровень 5 % от общего годового ввода жилья в районе. | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Ежегодный ввод жилья | Ягольник А.Г. | 2014-2020 | Обеспечение ввода жилья в объеме 713,9 тыс. кв.м. при ежегодном росте показателя 105 %. | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Средняя обеспеченность населения жильем. | Ягольник А.Г. | 2014-2020 | Средняя обеспеченность населения жильем от 23,6 до 29,6 кв.м./чел. | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Показатель объема годового ввода жилья на одного проживающего. | Ягольник А.Г. | 2014-2020 | Показатель объема годового ввода жилья на одного проживающего от 0,96 до 1,12 кв.м./чел. | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой. | Ягольник А.Г. | 2014-2020 | Обеспечение земельных участков суммарной площадью 623,5 га инженерной и транспортной инфраструктурой | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Ягольник А.Г. | 2014-2020 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 105 679,7 | 47 534,6 | 54 694,8 | 3 450,3 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Площадь помещения в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными, высвобожденные в ходе расселения. | Ягольник А.Г. | 2014-2015 | Ликвидация многоквартирного аварийного жилищного фонда | 66 754,9 | 10 373,4 | 54 447,3 | 1 934,2 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение жильем молодых семей в Аксайском районе. | Ягольник А.Г. | 2014-2020 | Ежегодного обнспечение жильем молодых семей Аксасйкого района за счет предоставления субсидий на приобретение, строительство жилья | 5 267,4 | 4 633,4 | 247,5 | 1 516,1 | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. | Ягольник А.Г. | 2014-2020 | Ежегодное обеспечение жильем детей-сирот Аксайского района за счет приобретения, либо строительство жилья и предоставляемое по договорам найма специализированного жилого помещения | 30 675,0 | 30 675,0 | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 4. Предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего | Ягольник А.Г. | 2014-2020 | - | - | 1 852,8 | - | - | - |
| 2.5 | Основное мероприятие 5. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов. | Ягольник А.Г. | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Основное мероприятие 6. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей. | Ягольник А.Г. | 2014-2020 | - | - | - | - | - | - |

Начальник сектора координации строительства и перспективного

Развития Администрации Аксайкого района                        						Ягольник А.Г.