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План реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Аксайского района» 
[bookmark: _GoBack]на 2015 год

	N
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы
	ответственный исполнитель (заместитель руководителя СП; О(Ф)О/ФИО)
	срок реализации (дата)
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Объем ресурсного обеспечения  (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные фонды

	1
	2
	3
	4
	
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1. «Развитие территории для жилищного строительства в Аксайском районе»
	Ягольник А.Г.
	2014-2020
	Системное развитие отдельных территорий Аксайского района под комплексную жилую застройку, с выходом объемов ввода по таким площадкам на уровень 5 % от общего годового ввода жилья в районе.
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Основное мероприятие 1. Ежегодный ввод жилья
	Ягольник А.Г.
	2014-2020
	Обеспечение ввода жилья в объеме 713,9 тыс. кв.м. при ежегодном росте показателя 105 %.
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Основное мероприятие 2. Средняя обеспеченность населения жильем.
	Ягольник А.Г.
	2014-2020
	Средняя обеспеченность населения жильем от 23,6 до 29,6 кв.м./чел.
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Основное мероприятие 3. Показатель объема годового ввода жилья на одного проживающего.
	Ягольник А.Г.
	2014-2020
	Показатель объема годового ввода жилья на одного проживающего от 0,96 до 1,12 кв.м./чел.
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Основное мероприятие 4. Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой.
	Ягольник А.Г.
	2014-2020
	Обеспечение земельных участков суммарной площадью 623,5 га инженерной и транспортной инфраструктурой
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Подпрограмма 2. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»
	Ягольник А.Г.
	2014-2020
	Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан
	105 679,7
	47 534,6
	54 694,8
	3 450,3
	-

	2.1.
	Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Площадь помещения в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными, высвобожденные в ходе расселения.
	Ягольник А.Г.
	2014-2015
	Ликвидация многоквартирного аварийного жилищного фонда
	66 754,9
	10 373,4
	54 447,3
	1 934,2
	-

	2.2
	Основное мероприятие 2. Обеспечение жильем молодых семей в Аксайском районе.
	Ягольник А.Г.
	2014-2020
	Ежегодного обнспечение жильем молодых семей Аксасйкого района за счет предоставления субсидий на приобретение, строительство жилья
	5 267,4
	4 633,4
	247,5
	1 516,1
	-

	2.3
	Основное мероприятие 3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.
	Ягольник А.Г.
	2014-2020
	Ежегодное обеспечение жильем детей-сирот Аксайского района за счет приобретения, либо строительство жилья и предоставляемое по договорам найма специализированного жилого помещения
	30 675,0
	30 675,0
	-
	-
	-

	2.4
	Основное мероприятие 4. Предоставление жилых помещений гражданам, в отношении которых приняты судебные постановления, обязывающие органы местного самоуправления обеспечить их жильем в порядке, отличном от действующего
	Ягольник А.Г.
	2014-2020
	-
	-
	1 852,8
	-
	-
	-

	2.5
	Основное мероприятие 5. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов.
	Ягольник А.Г.
	2014-2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6
	Основное мероприятие 6. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей.
	Ягольник А.Г.
	2014-2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Начальник сектора координации строительства и перспективного
Развития Администрации Аксайкого района                        						Ягольник А.Г.
